Nama :Ramadhan Al Husien

NIM :A11.2020.13165

**PROJECT CHARTER**

* 1. **Nama Proyek**

Pengembangan Fitur Gopay,Gosend,Gofood

* 1. **Nama Tim**

Tim Semua Bisa

* 1. **Tanggal Mulai Proyek**

10-Oktober-2021

* 1. **Tanggal Berakhir Proyek**

10-Maret-2022

* 1. **Deskripsi Proyek**

Gojek Sebagai Startup Company yang sukses memiliki banyak fitur yang dapat membantu penggunanya.Gopay,Gosend,GoFood Fitur yang saat ini paling ramai di gunakan karena pandemic ini.oleh karena itu melakukan pengambangan terhadap fitur tersebut.Gopay karena pandemic di haruskan jaga jarak karena itu pembayaran dapat di lakukan dengan mudah dan tetap jaga jarak,pengemabangan yang di lakukan mempermudah pengisian gopay.Gofood karena pandemic orang jarang keluar rumah untuk makan karena itu kita mempermudah dan memperbanyak mitra gofood dan mempermudah pemesanan

* 1. **Stockholder**

Project Owner :Gojek

Project Sponsor :Gojek

Project Leader :Ramadhan

Bussiness &System Analyst :Budi

Database Designer :Adi

UI Designer :Rizki

App Progammer :Bagus

**PROJECT SCOPE STATMENT**

1. Ruang Lingkup

Pengembangan ini di buat untuk mempermudah bagi pengguna,driver,dan mitra Gojek

1. Deskripsi Fungsionalitas

* Top-up Gopay
* Belanja Makanan denagn Gofood
* Metode Pick-up di Gofood
* Melakukan Gosend semua benda,hewan,makanan
* Menambah Poin yang dapat di tukarkan

1. WBS

|  |  |
| --- | --- |
| Task | Estimated Duration |
| Survey | 1 Weeks |
| Write Draft | 4 Weeks |
| Desain App | 4 Weeks |
| Progaming | 4 weeks |
| Revisi | 2 Weeks |
| Final Product | 4 weeks |

1. Grant Chart
2. Biaya

|  |  |
| --- | --- |
| Task | Estimated Price |
| Survey | 1.000.000 |
| Write Draft | 1.000.000 |
| Desain App | 2.000.000 |
| Progaming | 2.000.000 |
| Revisi | 1.000.000 |
| Final Product | 6.000.00 |

1. Potensi Resiko

Anggota Tim ada yang sakit karena pandemic

Komunikasi Yang Susah